# Descripción Detallada de las Actividades de la Carta Gantt

## FASE 1: Análisis y Planificación

### 1. Levantamiento de Requisitos

Durante esta etapa se identificaron las necesidades funcionales y no funcionales del sistema mediante reuniones con los interesados y análisis de los objetivos del proyecto. Se definieron las funcionalidades principales de la aplicación móvil, los perfiles de usuario, los flujos de trabajo y las restricciones técnicas que debían considerarse durante el desarrollo.

Entregables:

- Lista de requisitos funcionales.

- Lista de requisitos no funcionales.

- Casos de uso iniciales.

- Alcance del proyecto.

### 2. Planificación del Proyecto

Se elaboró la planificación general del proyecto, definiendo cronograma, recursos, metodología de trabajo, riesgos potenciales y entregables. También se establecieron las fechas de control y seguimiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos dentro del plazo establecido.

Entregables:

- Carta Gantt.

- Plan de trabajo.

- Matriz de riesgos.

- Asignación de recursos.

## FASE 2: Diseño y Desarrollo de la Aplicación

### 3. Diseño UX/UI

Se diseñó la experiencia de usuario (UX) y la interfaz gráfica (UI) de la aplicación móvil. Se crearon prototipos de baja y alta fidelidad considerando criterios de usabilidad, accesibilidad y navegación intuitiva.

Actividades realizadas:

- Diseño de wireframes.

- Creación de mockups.

- Definición de colores e identidad visual.

- Diseño de pantallas principales.

Entregables:

- Prototipos visuales.

- Flujo de navegación.

- Diseño final de interfaces.

### 4. Arquitectura de la Aplicación

Se definió la estructura técnica del sistema, estableciendo la organización de componentes, servicios, módulos y mecanismos de comunicación entre el frontend y backend.

Actividades realizadas:

- Definición de arquitectura cliente-servidor.

- Organización de módulos Angular.

- Diseño de servicios y consumo de API.

- Definición de seguridad mediante JWT.

Entregables:

- Diagrama de arquitectura.

- Estructura de carpetas.

- Modelo de integración.

### 5. Desarrollo Front-End

Se implementaron las interfaces de usuario utilizando Ionic y Angular, permitiendo la interacción entre los usuarios y el sistema.

Actividades realizadas:

- Creación de páginas y componentes.

- Formularios de registro e inicio de sesión.

- Navegación mediante rutas.

- Consumo de servicios REST.

- Validación de datos.

Entregables:

- Interfaces funcionales.

- Componentes reutilizables.

- Navegación implementada.

### 6. Desarrollo Back-End y Microservicios

Se desarrolló la lógica de negocio del sistema y los microservicios necesarios para el intercambio de información entre la aplicación móvil y la base de datos.

Actividades realizadas:

- Implementación de API REST.

- Gestión de autenticación y autorización.

- Procesamiento de datos.

- Validaciones de negocio.

Entregables:

- API funcional.

- Endpoints documentados.

- Servicios de autenticación.

### 7. Integración de Base de Datos

Se realizó la conexión entre la aplicación y la base de datos PostgreSQL, garantizando la persistencia y recuperación eficiente de la información.

Actividades realizadas:

- Diseño del modelo relacional.

- Creación de tablas y relaciones.

- Consultas SQL.

- Integración con servicios backend.

Entregables:

- Base de datos implementada.

- Modelo entidad-relación.

- Scripts SQL.

## FASE 3: Pruebas, Documentación y Entrega

### 8. Pruebas Funcionales

Se verificó el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades desarrolladas para asegurar que cumplieran con los requisitos definidos.

Actividades realizadas:

- Ejecución de casos de prueba.

- Verificación de formularios.

- Validación de navegación.

- Pruebas de integración.

Entregables:

- Informe de pruebas.

- Registro de incidencias.

### 9. Corrección de Incidencias

Se solucionaron los errores encontrados durante las pruebas funcionales para mejorar la estabilidad y calidad del sistema.

Actividades realizadas:

- Corrección de errores.

- Optimización de código.

- Ajustes de rendimiento.

- Revalidación de funcionalidades.

Entregables:

- Registro de correcciones.

- Versión estabilizada.

### 10. Pruebas de Aceptación

Se validó el sistema completo desde la perspectiva del usuario final, verificando que cumpliera con los requerimientos del proyecto.

Actividades realizadas:

- Simulación de escenarios reales.

- Validación de requisitos.

- Evaluación de experiencia de usuario.

Entregables:

- Acta de aceptación.

- Informe de validación.

### 11. Documentación Final

Se elaboró toda la documentación técnica y de usuario necesaria para la entrega formal del proyecto.

Actividades realizadas:

- Documentación técnica.

- Manual de usuario.

- Manual de instalación.

- Informe final de proyecto.

Entregables:

- Documentación completa.

- Manuales operativos.

### 12. Preparación de Entrega

Se realizó la revisión final de todos los componentes del proyecto para garantizar que la entrega se efectuará correctamente.

Actividades realizadas:

- Revisión de documentación.

- Verificación de funcionalidades.

- Preparación de presentación.

- Consolidación de entregables.

Entregables:

- Carpeta de entrega.

- Presentación final.

### 13. Hito: Cierre del Proyecto

Corresponde a la finalización oficial del proyecto mediante la entrega de la aplicación móvil, documentación y presentación final ante la comisión evaluadora o cliente.

Entregables:

- Aplicación móvil finalizada.

- Código fuente.

- Informe final.

- Presentación del proyecto.

- Acta de cierre.